ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Анапа

«Информационное обеспечение

деятельности органов местного

самоуправления муниципального

образования город-курорт Анапа»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Совершенствование муниципальной**

**информационной системы»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Совершенствование муниципальной**

**информационной системы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор  подпрограммы** | отдел информатизации и защиты информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа (далее – отдел информатизации и защиты информации) |
| **Участники**  **подпрограммы** | финансовое управление администрации муниципального образования город-курорт Анапа |
| **Цели подпрограммы** | обеспечение информационной открытости в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | автоматизация бюджетного процесса в соответствии с действующим законодательством |
| **Задачи подпрограммы** | создание условий для эффективного взаимодействия между органами местного самоуправления и населением на основе использования информационно-коммуникационных технологий |
|  | соблюдение требований действующего законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности путем использования лицензионного и сертифицированного программного обеспечения |
|  | комплексная автоматизация бюджетного процесса в муниципальном образовании город-курорт Анапа |
|  | сопровождение, техническое обслуживание, развитие и модернизация информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа  повышение доступности информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, об их активах и обязательствах |
| **Перечень целевых**  **показателей подпрограммы** | количество пакетов лицензионного программного обеспечения |
|  | количество информационных ресурсов администрации муниципального образования город-курорт Анапа в сети «Интернет» |
|  | доля замененного устаревшего компьютерного, серверного и сетевого оборудования администрации муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | количество обученных и прошедших повышение квалификации сотрудников отдела информатизации и защиты информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа |
| **Этапы и сроки реализации**  **подпрограммы** | 2017 – 2022 годы, этапы не предусмотрены |
| **Объемы и источники  финансирования  подпрограммы** | общий объем финансирования подпрограммы –58 937,2 тыс.рублей, в том числе из средств местного бюджета:  2017 год – 10 566,3 тыс. рублей;  2018 год – 7 607,6 тыс. рублей;  2019 год – 9 115,5 тыс. рублей;  2020 год – 11 354,0 тыс. рублей;  2021 год – 10 146,9тыс. рублей;  2022 год – 10 146,9тыс. рублей |

**1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и**

**решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Целями настоящей подпрограммы являются:

обеспечение информационной открытости в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа;

автоматизация бюджетного процесса в соответствии с действующим законодательством.

Задачами подпрограммы являются:

создание условий для эффективного взаимодействия между органами местного самоуправления и населением на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

соблюдение требований действующего законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности путем использования лицензионного и сертифицированного программного обеспечения;

комплексная автоматизация бюджетного процесса в муниципальном образовании город-курорт Анапа;

повышение доступности информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, об их активах и обязательствах;

сопровождение, техническое обслуживание, развитие и модернизация информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа.

Целевые показатели достижения целей и решения задач подпрограммы указаны в таблице № 1.

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**подпрограммы «Совершенствование**

**муниципальной информационной системы»**

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  услуги | Единица измерения | Статус | Значение целевого показателя | | | | | | |
| Отчетный год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевой показатель №1: «Обеспечение информационной открытости в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа»;«Автоматизация бюджетного процесса в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению администрациимуниципальногообразования город-курорт Анапа лицензионным программным обеспечением | штука | 1 | 280 | 280 | 280 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 1.2 | Обеспечение информационной безопасности администрациимуниципального образования город-курорт Анапа | % | 1 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3 | Поддержка и развитиеинформационных ресурсов администрациимуниципальногообразования город-курорт Анапа в сети «Интернет» | штука | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4 | Замена устаревшего компьютерного, серверного и сетевого оборудования администрации муниципальногообразования город-курорт Анапа | штука | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.5 | Участие в мероприятиях по обучению и повышению квалификациисотрудников отдела информатизации и защиты информации | человек | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Целевой показатель №2: «Автоматизация бюджетного процесса в соответствии с действующим законодательством» | | | | | | | | | |
| 2.1 | АС «Бюджет» | штука | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2.2 | ПМ «Электронный обмен» | штука | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | ПО «Сервер обмена данными» | штука | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 | АС «Удаленное рабочее место» (АС «УРМ») | штука | 1 | 49 | 49 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2.5 | ПМ «Передача выписок с ЭП изАС «Бюджет» в АС «УРМ» | штука | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.6 | ПМ «Расширенный учет операций со средствами БУ и АУ» | штука | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.7 | ПМ «Взаимодействие с ГИС ГМП» | штука | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.8 | ПМ «Выгрузка на Единый портал бюджетной системы» | штука | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.9 | ПМ «Учет денежных обязательств» | штука | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.10 | Функционал для обеспечения применения электронной подписи, возможности прикрепления файлов произвольного формата, подписанных электронной подписью, к электронным документа для организации хранения электронных копий документов, учета бюджетных обязательств, исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета и средства бюджетных (автономных) учреждений средств электронной подписи | штука | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.11 | Функционал в части автоматизации: формирование и ведение реестра расходных обязательств, планирование бюджетных ассигнований, формирование решения о бюджете и поправок к нему | штука | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Реализация подпрограммы рассчитана на 2017 – 2022 годы.

**2. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к настоящей подпрограмме.

**3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа в период с 2017 года по 2022 год в общем объеме финансирования – 58 937,2 тыс.рублей, в том числе:

Таблица № 2

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный  бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 10 566,3 | - | - | 10 566,3 | - |
| 2018 | 7 607,6 | - | - | 7 607,6 | - |
| 2019 | 9 115,5 | - | - | 9 115,5 | - |
| 2020 | 11 354,0 | - | - | 11 354,0 | - |
| 2021 | 10 146,9 | - | - | 10 146,9 | - |
| 2022 | 10 146,9 | - | - | 10 146,9 | - |
| **Всего по подпрограмме** | **58 937,2** | **-** | **-** | **58 937,2** | **-** |

**4.** **Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – отдел информатизации и защиты информации.

Отдел информатизации и защиты информации в процессе реализации

подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

организует координацию деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку критериев выполнения подпрограммы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования город-курорт Анапа.

Начальник управления по взаимодействию

со средствами массовой информации

администрации муниципального

образования город-курорт Анапа О.А. Родина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Совершенствование муниципальной информационной

системы» муниципальной программы

муниципального образования

город-курорт Анапа «Информационное обеспечение деятельности органов

местного самоуправления

муниципального образования

город-курорт Анапа»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Совершенствование муниципальной**

**информационной системы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный  результат  реализации  мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный  бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель № 1:  обеспечение информационной открытости в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования  город-курорт Анапа; | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача № 1.1:  создание условий для эффективного взаимодействия между органами местного самоуправления и населением на основе использования информационно-коммуникационных технологий; | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1 | Поддержка и развитие информационных ресурсов администрации муниципального образования город-курорт Анапа в сети «Интернет» |  | 2017 | 113,4 | 0 | 0 | 113,4 | 0 | поддержка и развитие официального сайта администрации муниципального образования  город-курорт Анапа | администрация муниципального образования город-курорт Анапа, отдел информатизации и защиты информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа (далее - отдел информатизации и защиты информации) |
| 2018 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |
| 2019 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |
| 2020 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |
| 2021 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |
| 2022 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |
| **всего** | **1 613,4** | **0** | **0** | **1 613,4** | **0** |
| 1.1.2 | Обеспечение информационной безопасности администрации муниципального образования город-курорт Анапа |  | 2017 | 2 340,5 | 0 | 0 | 2 340,5 | 0 | обеспечение безопасности информационных технологий администрации муниципального образования  город-курорт Анапа | отдел информатизации и защиты информации |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 1 104,1 | 0 | 0 | 1 104,1 | 0 |
|  | 2020 | 1 104,1 | 0 | 0 | 1 104,1 | 0 |
|  | 2021 | 1 104,1 | 0 | 0 | 1 104,1 | 0 |
|  | 2022 | 1 104,1 | 0 | 0 | 1 104,1 | 0 |
|  | **всего** | **6 756,9** | **0** | **0** | **6 756,9** | **0** |
| Замена устаревшего компьютерного, серверного и сетевого оборудования администрации муниципального образования город-курорт Анапа |  | 2017 | 2 147,8 | 0 | 0 | 2 147,8 | 0 | обеспечение безопасности информационных технологий администрации муниципального образования город-курорт Анапа | отдел информатизации и защиты информации |
|  | 2018 | 470,0 | 0 | 0 | 470,0 | 0 |
|  | 2019 | 470,0 | 0 | 0 | 470,0 | 0 |
|  | 2020 | 470,0 | 0 | 0 | 470,0 | 0 |
|  | 2021 | 470,0 | 0 | 0 | 470,0 | 0 |
|  | 2022 | 470,0 | 0 | 0 | 470,0 | 0 |
|  | **всего** | **4 497,8** | **0** | **0** | **4 497,8** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.4 | Участие в мероприятиях по обучению и повышению квалификации сотрудников отдела информатизации и защиты информации |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | создание условий для эффективного взаимодействия между органами местного самоуправления и населением на основе использовании информационно-коммуникационных технологий | отдел информатизации и защиты информации |
|  | 2018 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  | 2019 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  | 2020 | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 |
|  | 2021 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  | 2022 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  | **всего** | **240,0** | **0** | **0** | **240,0** | **0** |
| 1.1.5 | Мероприятия по обеспечению администрации муниципального образования город-курорт Анапа лицензионным программным обеспечением |  | 2017 | 4 162,0 | 0 | 0 | 4 162,0 | 0 | обеспечение рабочих мест сотрудников администрации муниципального образования город-курорт Анапа лицензионным программным обеспечением | отдел информатизации и защиты информации |
|  | 2018 | 4 193,6 | 0 | 0 | 4 193,6 | 0 |
|  | 2019 | 4 200,0 | 0 | 0 | 4 200,0 | 0 |
|  | 2020 | 6 597,1 | 0 | 0 | 6 597,1 | 0 |
|  | 2021 | 5 430,0 | 0 | 0 | 5 430,0 | 0 |
|  | 2022 | 5 430,0 | 0 | 0 | 5 430,0 | 0 |
|  | **всего** | **30 012,7** | **0** | **0** | **30 012,7** | **0** |
| 1.1.6 | Мероприятия по обеспечению администрации муниципального образования город-курорт Анапа лицензионным программным обеспечением |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечение рабочих мест сотрудников администрации муниципального образования город-курорт Анапа лицензионным программным обеспечением | управление по делам семьи и детей |
|  | 2018 | 6,4 | 0 | 0 | 6,4 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **всего** | **6,4** | **0** | **0** | **6,4** | **0** |
| 2 | Цель № 2:  автоматизация бюджетного процесса в соответствии с действующим законодательством; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1 | Задача № 2.1: соблюдение требований действующего законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности путем использования лицензионного и сертифицированного программного обеспечения; повышение доступности информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, об их активах и обязательствах | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | АС «Бюджет» |  | 2017 | 580,9 | 0 | 0 | 580,9 | 0 | комплексная автоматизация бюджетного процесса в муниципальном образовании город-курорт Анапа | финансовое управление администрации муниципального образования  город-курорт Анапа (далее-финансовое управление) |
|  | 2018 | 615,7 | 0 | 0 | 615,7 | 0 |
|  | 2019 | 627,0 | 0 | 0 | 627,0 | 0 |
|  | 2020 | 672,1 | 0 | 0 | 672,1 | 0 |
|  | 2021 | 672,1 | 0 | 0 | 672,1 | 0 |
|  | 2022 | 672,1 | 0 | 0 | 672,1 | 0 |
|  | **всего** | **3 839,9** | **0** | **0** | **3 839,9** | **0** |
| 2.1.2 | ПМ «Электронный обмен» |  | 2017 | 55,5 | 0 | 0 | 55,5 | 0 | комплексная автоматизация бюджетного процесса в муниципальном образовании город-курорт Анапа | финансовое управление |
|  | 2018 | 58,8 | 0 | 0 | 58,8 | 0 |
|  | 2019 | 60,2 | 0 | 0 | 60,2 | 0 |
|  | 2020 | 64,2 | 0 | 0 | 64,2 | 0 |
|  | 2021 | 64,2 | 0 | 0 | 64,2 | 0 |
|  | 2022 | 64,2 | 0 | 0 | 64,2 | 0 |
|  | **всего** | **367,1** | **0** | **0** | **367,1** | **0** |
| 2.1.3 | ПО «Сервер обмена данными» |  | 2017 | 128,1 | 0 | 0 | 128,1 | 0 | комплексная автоматизация бюджетного процесса в муниципальном образовании город-курорт Анапа | финансовое управление |
|  | 2018 | 135,8 | 0 | 0 | 135,8 | 0 |
|  | 2019 | 140,3 | 0 | 0 | 140,3 | 0 |
|  | 2020 | 148,3 | 0 | 0 | 148,3 | 0 |
|  | 2021 | 148,3 | 0 | 0 | 148,3 | 0 |
|  | 2022 | 148,3 | 0 | 0 | 148,3 | 0 |
|  | **всего** | **849,1** | **0** | **0** | **849,1** | **0** |
| 2.1.4 | АС «Удаленное рабочее место» (АС «УРМ») |  | 2017 | 259,3 | 0 | 0 | 259,3 | 0 | комплексная автоматизация бюджетного процесса в муниципальном образовании город-курорт Анапа | финансовое управление |
|  | 2018 | 134,5 | 0 | 0 | 134,5 | 0 |
|  | 2019 | 109,9 | 0 | 0 | 109,9 | 0 |
|  | 2020 | 116,3 | 0 | 0 | 116,3 | 0 |
|  | 2021 | 116,3 | 0 | 0 | 116,3 | 0 |
|  | 2022 | 116,3 | 0 | 0 | 116,3 | 0 |
|  | **всего** | **852,6** | **0** | **0** | **852,6** | **0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.5 | ПМ «Передача выписок с ЭП изАС «Бюджет» в АС «УРМ» |  | 2017 | 135,0 | 0 | 0 | 135,0 | 0 | комплексная автоматизация бюджетного процесса в муниципальном образовании  город-курорт Анапа | финансовое управление |
|  | 2018 | 143,1 | 0 | 0 | 143,1 | 0 |
|  | 2019 | 147,9 | 0 | 0 | 147,9 | 0 |
|  | 2020 | 156,2 | 0 | 0 | 156,2 | 0 |
|  | 2021 | 156,2 | 0 | 0 | 156,2 | 0 |
|  | 2022 | 156,2 | 0 | 0 | 156,2 | 0 |
|  | **всего** | **894,6** | **0** | **0** | **894,6** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.6 | ПМ «Расширенный учет операций со средствами БУ и АУ» |  | 2017 | 39,3 | 0 | 0 | 39,3 | 0 | комплексная автоматизация бюджетного процесса в муниципальном образовании город-курорт Анапа | финансовое управление |
|  | 2018 | 41,6 | 0 | 0 | 41,6 | 0 |
|  | 2019 | 42,4 | 0 | 0 | 42,4 | 0 |
|  | 2020 | 45,5 | 0 | 0 | 45,5 | 0 |
|  | 2021 | 45,5 | 0 | 0 | 45,5 | 0 |
|  | 2022 | 45,5 | 0 | 0 | 45,5 | 0 |
|  | **всего** | **259,8** | **0** | **0** | **259,8** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.7 | ПМ «Взаимодействие с ГИС ГМП» |  | 2017 | 17,6 | 0 | 0 | 17,6 | 0 | комплексная автоматизация бюджетного процесса в муниципальном образовании  город-курорт Анапа | финансовое управление |
|  | 2018 | 18,7 | 0 | 0 | 18,7 | 0 |
|  | 2019 | 18,6 | 0 | 0 | 18,6 | 0 |
|  | 2020 | 20,4 | 0 | 0 | 20,4 | 0 |
|  | 2021 | 20,4 | 0 | 0 | 20,4 | 0 |
|  | 2022 | 20,4 | 0 | 0 | 20,4 | 0 |
|  | **всего** | **116,1** | **0** | **0** | **116,1** | **0** |
| 2.1.8 | ПМ «Выгрузка на Единый портал бюджетной системы» |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплексная автоматизация бюджетного процесса в муниципальном образовании город-курорт Анапа | финансовое управление |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **всего** | **250,0** | **0** | **0** | **250,0** | **0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.9 | ПМ «Выгрузка на Единый портал бюджетной системы» |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплексная автоматизация бюджетного процесса в муниципальном образовании город-курорт Анапа | финансовое управление |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **всего** | **150,0** | **0** | **0** | **150,0** | **0** |
| 2.1.10 | Функционал для применения электронной подписи с возможностью прикрепления файлов произвольного формата, подписанных электронной подписью, к электронным документам для организации хранения электронных копий документов, учета бюджетных обязательств, исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета, средства бюджетных (автономных) учреждений средств электронной подписи |  | 2017 | 390,0 | 0 | 0 | 390,0 | 0 |  |  |
|  | 2018 | 413,4 | 0 | 0 | 413,4 | 0 |
|  | 2019 | 429,0 | 0 | 0 | 429,0 | 0 |
|  | 2020 | 450,4 | 0 | 0 | 450,4 | 0 |
|  | 2021 | 450,4 | 0 | 0 | 450,4 | 0 |
|  | 2022 | 450,4 | 0 | 0 | 450,4 | 0 |
|  | **всего** | **2 583,6** | **0** | **0** | **2 583,6** | **0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.11 | Замена устаревшего компьютерного, серверного и сетевого оборудования |  | 2017 | 196,9 | 0 | 0 | 196,9 | 0 | комплексная автоматизация бюджетного процесса в муниципальном образовании  город-курорт Анапа | финансовое управление |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **всего** | **196,9** | **0** | **0** | **196,9** | **0** |
| 2.1.12 | Функционал в части автоматизации: формирование и ведение реестра расходных обязательств, планирование бюджетных ассигнований, формирование решения о бюджете и поправок к нему |  | 2017 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | комплексная автоматизация бюджетного процесса в муниципальном образовании  город-курорт Анапа | финансовое управление |
| 2018 | 1 026,0 | 0 | 0 | 1 026,0 | 0 |
| 2019 | 1 066,1 | 0 | 0 | 1 066,1 | 0 |
| 2020 | 1 119,4 | 0 | 0 | 1 119,4 |  |
| 2021 | 1 119,4 | 0 | 0 | 1 119,4 | 0 |
| 2022 | 1 119,4 | 0 | 0 | 1 119,4 | 0 |
| **всего** | **5 450,3** | **0** | **0** | **5 450,3** | **0** |
|  | **Итого** |  | **2017** | **10 566,3** | **0** | **0** | **10 566,3** |  |  |  |
|  | **2018** | **7 607,6** | **0** | **0** | **7 607,6** |  |
|  | **2019** | **9 115,5** | **0** | **0** | **9 115,5** |  |
|  | **2020** | **11 354,0** | **0** | **0** | **11 354,0** |  |
|  | **2021** | **10 146,9** | **0** | **0** | **10 146,9** |  |
|  | **2022** | **10 146,9** | **0** | **0** | **10 146,9** |  |
|  | **всего** | **58 937,2** | **0** | **0** | **58 937,2** |  |

».

Начальник управления

по взаимодействию со средствами

массовой информации О.А. Родина